淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目

一标段人防门窗工程

招

标

文

件

安徽新集矿山建设工程有限公司

2024年4月8日

目录

第一部分  投标须知	1

第一节 投标人须知前附表	1

第二节  总则	4

一、 工程说明：	4

二、 工程项目招标范围及内容：	4

三、 投标资质与合格条件的要求：	4

第三节 招标文件	5

一、 招标文件的组成：	5

二、 招标文件的主要内容：	5

第四节  投标文件编制	7

一、 投标文件的组成：	7

二、 投标书的份数和签署：	7

三、 投标报价的编制：	7

四、 工程量计算范围：	8

第五节 投标文件的递交	8

一、投标文件的密封与标志：	8

二、投标文件的递交：	8

第二部分  投标文件格式	9

第三部分 合同主要条款	13

## 第一部分  投标须知

### 第一节 投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防门窗工程 |
| 2 | 建设地点 | 安徽省淮南市山南新区淮河大道与泰宁大街交口 |
| 3 | 承包方式 | 包工、包料、包检测（含第三方检测费）、包验收 |
| 4 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 5 | 招标范围 | 人防施工图中D0-2轴线以东人防区域所需全部人防门窗制作及安装（详见施工图及工程量清单） |
| 6 | 工期要求 | - 工期要求：2024年5月25日至2025年10月25日 - 具体进场施工时间以招标方书面指令（通知）为准。 - 预留预埋施工需满足现场施工进度要求 |
| 7 | 投标人资质等级 | 人防施工（安徽省人防办入网施工单位） |
| 8 | 招标资料费 | 无 |
| 9 | 投标保证金 | 人民币： 叁 万元（投标单位须在投标前，将投标保证金汇入招标方指定账户） |
| 10 | 履约保证金 | 人民币： 壹拾 万元；中标单位投标保证金直接转为履约保证金，不足部分在合同签订前补交。 |
| 11 | 账 号 | 名称：安徽新集矿山建设工程有限公司 账号：181205791225 开户行：中国银行淮南新集支行 |
| 12 | 发标 | 安徽新集矿山建设工程有限公司 时间:2024年 4 月 8 日下午14时 |
| 13 | 标书答疑 | 投标单位在2024年 4 月 21 日18:00点之前将投标疑问以电子版发到邮箱，账号 714677603@qq.com，招标人在2024年 4 月 23日之前在公司网站发布。 |
| 14 | 现场踏勘 | 投标单位自行考察(如需现场踏勘)。 |
| 15 | 工程量计价方式 | 工程量按招标文件约定计算，以含税（增值税）综合单价包干形式 |
| 16 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 17 | 投标文件份数 | 投标文件共一式四份（一正三副） |
| 18 | 投标文件递交及 投标截止时间 | 投标文件递交地址：安徽省淮南市田区新舜大厦7楼经营部。 投标文件递交截止时间：2024年 4 月 26 日10：00点。 |
| 19 | 评审与定标原则 | 1、 本工程由招标人组织的评审人员进行评审。 2 、评审：由招标人自行组织人员进行评审，招标人设有最高投标限价并在评审现场公布，超过最高限价的投标将被否定,招标人不保证最低投标为中标价；招标人无需对中标合理性向任何投标人作出解释。 3、定标：本次招标达到三家及以上公司前来报价，合理低价中标；只有两家投标人则转为竞争性谈判；只有一家投标人转为单一谈判。 4、严禁投标人以任何形式围标、串标，如发现投标人有围标、串标行为，没收投标保证金，永久清理出招标人合作供应商范围，并由投标人承担由此带来的所有责任。 |
| 20 | 禁止投标要求 | 1、被行业监管部门或公共资源交易监管部门记不良行为记录，限制在淮南市或包含淮南市行政区域范围投标且处于有效期内； 2、在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年到日，下同）在安徽省境内有重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 3、被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 4、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 5、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； 6、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； 7、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单； 8、在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的； 9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”且未被移出； 10、法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 21 | 招标人 | 单位：安徽新集矿山建设工程有限公司 联系人： 石多梅 联系电话： 15956671500 现场联系人： 王 磊 联系电话： 13739255789 |
| 22 | 其他要求 | 所有进场工人应实名制考勤，农民工工资由招标单位代发至农民工个人账户中 |

- 工程说明：

  - 工程名称：淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防门窗工程

  - 工程地址：安徽省淮南市山南新区淮河大道与泰宁大街交口

  - 工程概况：本项目人防工程设在1#、4#、12#楼地下二层区域，本次招标的范围为人防施工图所示D0-2轴线以东人防区域。

- 工程项目招标范围及内容：

  - 招标项目：淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防工程

  - 投标方承包内容：

地下室人防工程：包括但不限于人防施工图所示D0-2轴线以东人防区域三个人防防护单元,一个固定柴油电站所需的各种人防门窗制作与安装（详见施工图纸及清单）。

- 投标资质与合格条件的要求：

  - 参加投标的投标人投标资质要求为：安徽省人防办入网的人防生产企业生产的人防设备及安装企业。

  - 投标人必须具有独立法人资格的施工企业，同时应具备以往类似工程施工经验并在施工机械、人员和资金、技术等方面有能力执行上述工程。

  - 投标人有较强的经济实力，有较好的社会信誉。

- 现场勘察：

  - 投标人可根据需要自行前往施工现场，对工程施工现场和周围环境进行勘察，以便投标人自负其责地获取编制投标文件和签署合同所需的一切资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 现场勘察时，投标人可向招标人询问工程的地形、水文地质、水源、电源、交通条件、临时设施等情况，以帮助了解现场施工条件，并充分了解自己将承担的风险、义务和责任。

  - 在现场勘察过程中，投标人应遵守进入施工现场的有关安全规定，投标人若发生意外情况，不论什么原因所造成，招标人概不负责。

- 投标费用：投标人应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。同时，招标人也不退还投标文件。

- 解释权：本工程为公开招标，解释权归安徽新集矿山建设工程有限公司。

## 第三节

- 招标文件的组成：

- 招标文件由招标文件目录所列内容；

- 人防施工图纸；

- 工程量清单；

- 答疑文件（若有的情况下）。

- 招标文件的主要内容：

（一）、工程承包内容：

淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防施工图所示D0-2轴线以东人防区域所需的各种防护密闭门、人防专用门、密闭门、密闭观察窗、战时封堵框（含安装用的工艺吊环）的提供与安装；防爆波活门、自动排气活门等（详见人防施工图及工程量清单）。

（二）、工程承包方式：

- 包工、包料（所有材料和设备），包检测（含第三方检测费），包验收，综合单价包干（含税）；

- 本工程不允许转包和违法分包，如需分包应符合有关法律法规规定并经招标人同意。

- 、工程工期：按土建施工进度同步施工，开工日期招标方书面通知。

- 、工程质量要求、验收及保修：

- 本工程质量要求：合格；

- 保修期二年，自竣工验收合格之日起计算；

- 本工程由施工方包验收（含中间施工过程的验收的办理）,并负责所需的费用。

- 付款方式：
   门框安装完成支付至合同价款的 30% ；门扇安装完成支付至合同价款的80% ；验收合格支付至合同价款的97%；保修期满支付合同价款的3% ；

- （六）、投标保证金：

- 本工程投标人的投标保证金为人民币    叁万元整  （小写：￥   30000.00  元）。投标人应在开标前以银行转帐或现金形式把投标保证金转入招标人指定的银行帐户：

开户名称：安徽新集矿山建设工程有限公司

账号：181205791225

开户行：中国银行淮南新集支行

2、未中标的投标人投标保证金在开标后十个工作日内无息退还，中标人的投标保证金自动转为履约保证金（不足部分在合同签订前补交）。

3、如投标人有下列情况之一者，招标人将没收投标保证金:

- 投标人在投标有效期内撤回其投标书的；

- 投标人有围标或串标行为的；

- 中标人放弃中标的。

（七）、投标有效期：

- 凡符合招标文件的投标书，在标书送达之日后30日历天内均保持有效。

- 在原定的投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长有效期的要求，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，其投标保证金的有效期延长相同的时间。在延长的投标有效期内，第六条的投标保证金的退还与没收的规定仍能适用。

（八）、中标人的确定：

1、 本工程由招标人组织的评审人员进行评审。

2 、评审：由招标人自行组织人员进行评审，招标人设有最高投标限价并在评审现场公布，超过最高限价的投标将被否定,招标人不保证最低投标为中标价；招标人无需对中标合理性向任何投标人作出解释。

3、定标：本次招标达到三家及以上公司前来报价，合理低价中标；只有两家投标人则转为竞争性谈判；只有一家投标人转为单一谈判。

4、严禁投标人以任何形式围标、串标，如发现投标人有围标、串标行为，没收投标保证金，永久清理出招标人合作供应商范围，并由投标人承担由此带来的所有责任。

（九）、中标人相关安全职责：

甲方有权对乙方的安全隐患提出整改意见；乙方未及时整改的，甲方有权自行或委托他人整改，发生的费用由乙方承担。若发生非甲方原因引起安全事故，乙方承担主要安全责任和因此发生的经济损失（包括赔偿金及罚款）的95%，并不得以任何理由将责任和处理工作推诿给甲方。甲方承担连带的安全责任及相关经济损失的5%，并协调处理事故。在甲方与乙方对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。

（十）、履约保证金：

- 中标人的履约保证金为人民币   壹拾万元整   （小写：￥ 100000.00  元），工程竣工验收合格后一次性退还，履约保证金不计利息。

- 中标人在项目实施过程中出现下列情况之一的，招标人有权解除合同，并没收履约保证金：

  - 拒不履行合同条款或者投标文件承诺的；

  - 中标人不能按时进场施工；

  - 将中标项目转包或者违法分包的；

  - 工期严重滞后，不能满足工程总进度要求。

（十一）、招标文件的澄清和修改：

- 投标人在收到招标文件及自行现场勘察后，若有问题需要澄清，应在投标截止期前7 日内电子邮件方式发送至招标方邮箱（邮箱号：714677603@qq.com）。招标人将在投标截止期前 3天在招标人官网发布。

- 在投标截止期前，招标人由于各种原因，不管是其主动提出的还是答复投标人的澄清要求，招标人可以发补充通知的方式修改招标文件。补充通知将在招标方官网发布，并对所有投标起约束作用。为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充内容进行研究，招标人可以酌情延长投标截止时间。

（十二）、招标书发布时间及地址：

时间：2024年 4  月  8  日

发布网址：http://www.ahxjjg.com/

## 第四节  投标文件编制

- 投标文件的组成：

- 投标人由“技术标“、“商务报价标”组成。

- “技术标”文件包括：

- 企业有效营业执照复印件（加盖公章）。

- 经年检合格的人防工程施工承包资质证书复印件（加盖公章）。

- 安全生产许可证复印件。

- 授权委托书（详附1）

- 投标代理人身份证复印件。

- 本工程项目主要施工管理人员配备表（详附2）。

- 拟派往现场负责人之职务证明、职称证（必须为本专业中级及以上职称）及身份证复印件，本工程主要施工管理人员配备表及相关人员资格证书和身份证复印件。

- 施工组织设计（应含施工工艺要求）。

4、“商务报价标”文件包括：

- 投标函（详附3）

- 淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防工程量清单（详附4）

- 投标书的份数和签署：

  - 投标文件要求提供正本壹份，副本叁份。投标文件封面上清楚清明“正本”与“副本”字样。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

  - 投标文件应由投标人签字盖章确认。

- 投标报价的编制：

  - 所有投标报价中的单价和总价均以人民币表示。

  - 投标报价由各投标单位自主确定。

- 投标报价计算依据招标文件及所附的施工图纸、工程量清单、投标答疑、补充通知等计算；

- 投标报价采用有竞争力的综合单价报价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，如中标后，招标人将不予调整，并视为该项费用已含在投标总价内。投标人在报价中所报的单价和合价，均包括完成该工程项目范围内的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、政策性文件规定费用等所有费用。

- 3、本工程采用综合单价包干，投标人在计算报价时应根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件与其它工程配合以及工期长短引起的工程量增减，价格浮动、政策性调价、材料二次运输等可能发生的一切风险因素自行计算一定的风险系数计入投标总价；凡漏项错项报价者，均视为投标人给予招标人的优惠，中标后不得调整价格。

- 工程量计算范围：

按工程量清单及施工图纸（详见附件）

## 第五节 投标文件的递交

- 一、投标文件的密封与标志：

- 投标单位应将投标文件的技术标、商务报价标两类标分成两个包封密封包装，封口处应加盖骑缝章。

- 封包应注明“技术标”和“商务报价标”字样、投标单位名称、工程项目名称、并加盖投标单位公章及法定代表人或授权委托人签字或盖章。“商务报价标”还应注明“开标前不得开封”字样。

- 投标保证金转账凭证复印件加盖公章后粘贴于“技术标”外包装上。

- 二、投标文件的递交：

  - 投标人应将投标文件于投标截止日期前送达招标文件规定的地址。

  - 投标文件送达时间：2024年 4  月  26  日上午10：00前

地址：安徽省淮南市田区新舜大厦7楼经营部

联系人：石多梅

电  话：15956671500

传  真：

附1：                 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本人        （姓名）系                （投标人，以下称本司）的法定代表人，现本司委托        （拟定派往现场负责人之姓名）作为本司代理人。有权参加安徽新集矿山建设工程有限公司组织的淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防门窗工程的投标活动，本司代理人代表本司递交投标文件、参加投标活动、签署确认有关文件，以及执行其他与本次招投标及中标后合同履行有关的事项。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：

职称；          专业：          身份证号码：

委托人身份证正反面

代理人身份证正反面

投  标  人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日      期：   年   月   日

附2	        主要施工管理人员配备表

| 岗位名称 | 姓 名 | 职称或 岗位 | 证书编号 | 主要资历经验及 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |

## :附3：投标函

投  标  函

致：安徽新集矿山建设工程有限公司

1、根据已收到贵方的                               招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和投标报价清单及其它有关文件后，我方愿以含税暂定总价人民币大写                 元（小写：             元）含      %增值税。按下述要求含税单价包干承建                        工程（详见商务标工程量清单报价表）：

1、按本招标文件中之约定内容执行。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方的投标报价已充分考虑了在施工期间材料涨跌的风险，并承诺在工程竣工结算时不再因材料价的上涨而要求调增合同价款；工程变更、现场签证的相关条款，结算时严格按照合同规定进行。

4、我方承认投标函是我方投标文件的组成部分。

5、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的竣工日期内完成和交付全部工程，即在     年   月   日开工，      年   月   日竣工，共计日历天    天内竣工并移交全部工程，质量标准达到 合格 标准。

6、我方知道工程项目经理的重要性，并承诺我方在投标书中指定的项目经理在工程施工期间不得擅离岗位、不得中途撤换（甲方要求更换除外），若发生上述情况，我方除完全接受合同中相关处罚责外，并承担由此给贵方造成的相关损失。

7、我方同意所递交的投标文件在“投标须知前附表”第16条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内我方撤回投标，我方同意我方的投标保证金将全部被没收。

8、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9、我方理解贵方将不必接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

10、我方完全接受贵方招标文件中所提出的一切要求。

11、我方同意如中标后因我方原因未按期（包括节点工期）完工的，贵方可将未完成工程发包给第三方的权利，我方将无条件接受此条款，如发生此情况时，我方承诺将不以任何理由和借口向贵方提出索赔或补偿。

投标人（全称及公章）：

法定代表人或授权委托人（签名）：

投标日期：

附件4：	淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防门窗工程量清单

| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目一标段人防门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价（含税） | 合价（含税） |
| 1 | 密闭观察窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：MGC1212 2、玻璃品种、厚度：详见设计图纸 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 1 |  |  |
| 2 | 人防门 | 1、名称：SMC活门槛双扇防护密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBHSFM5525(6) 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 人防门 | 1、名称：SMC活门槛双扇防护密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBHSFM6025(6) 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 3 |  |  |
| 4 | 人防门 | 1、名称：SMC连通口双向受力双扇防护密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBSFMG4025(6) 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 1 |  |  |
| 5 | 人防门 | 1、名称：SMC连通口双向受力双扇防护密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBSFMG6025(6) 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 5 |  |  |
| 6 | 人防门 | 1、名称：SMCⅠ型防护密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBFM0716(6) 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 1 |  |  |
| 7 | 人防门 | 1、名称：SMCⅠ型防护密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBFM0820(6) 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 4 |  |  |
| 8 | 人防门 | 1、名称：SMCⅠ型防护密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBFM1020(6) 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 7 |  |  |
| 9 | 人防门 | 1、名称：SMCⅠ型防护密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBFM1220(6) 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 4 |  |  |
| 10 | 人防门 | 1、名称：SMCⅠ型防护密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBFM1520(6) 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 2 |  |  |
| 11 | 人防门 | 1、名称：SMCⅠ活门槛防护密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBHFM1220(6) 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 4 |  |  |
| 12 | 人防门 | 1、名称：SMCⅠ活门槛密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBHM1220 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 4 |  |  |
| 13 | 人防门 | 1、名称：SMC悬摆式防爆波活门 2、门代号及洞口尺寸：LBHK600(5) 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 7 |  |  |
| 14 | 人防门 | 1、名称：SMC悬摆式防爆波活门 2、门代号及洞口尺寸：LBHK1000(5) 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 4 |  |  |
| 15 | 人防门 | 1、名称：SMCⅠ型密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBM0820 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 4 |  |  |
| 16 | 人防门 | 1、名称：SMCⅠ型密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBM1020 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 5 |  |  |
| 17 | 人防门 | 1、名称：SMCⅠ型密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBM1220 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 4 |  |  |
| 18 | 人防门 | 1、名称：SMCⅠ型密闭门 2、门代号及洞口尺寸：LBM1520 3、含人防门吊钩等其他配件，含安装费用 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 樘 | 1 |  |  |