淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目

施工总承包一标段消防工程（二次）

招标文件

招标人： 安徽新集矿山建设工程有限公司

招标代理：安徽省招标集团股份有限公司

二〇二四年八月三十日

目录

一、	招标公告	3

二、	招标原则	6

三、	发包范围、工作内容目标及要求	10

四、	须知要求	20

五、	评标办法	24

六、	投标文件格式	33

- 招标公告（二次）

| 招标编号 | JG2024-06-1676 |  | 发布日期 |  | 2024年8月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 | 淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段消防工程 |  |  |  |  |  |
| 电子招标线上项目 | 是 |  |  |  |  |  |
| 招标条件 | 招标人 |  |  | 安徽新集矿山建设工程有限公司 | 资金来源 | 自筹 |
| 项目概况 | 本工程为淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段消防工程，具体详见招标文件及相关附件。 |  |  |  |  |  |
| 招标内容及标段划分 | 淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段消防工程，具体为施工图范围内的所有工程内容，详见招标文件、招标人提供的图纸、答疑、技术标准和要求、合同条款及工程量清单等文件，投标人应充分阅读、理解前述招标资料，避免遗漏工作内容和数量，中标后须完成合同范围全部工程内容。 本次共分为1个标段（合同包）。 |  |  |  |  |  |
| 招标方式 | 公开 |  |  |  |  |  |
| 资格审查方式 | 资格后审 |  |  |  |  |  |
| 投标人资质要求 | 投标人须具备消防设施工程专业承包壹级资质。 |  |  |  |  |  |
| 投标人资格要求 | 具有独立法人资格，提供有效的营业执照。 |  |  |  |  |  |
|  | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）至少有一个合同金额不低于2000万元消防工程施工业绩。须提供业绩合同及验收证明材料，合同不能体现上述要求各要点得，另须提供其他有效证明材料。 |  |  |  |  |  |
|  | 具有有效的安全生产许可证。 |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格要求 | 本项目拟派的项目经理具有机电工程专业一级注册建造师资格，具有安全生产考核合格证书（B证）,且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 注：自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟委任项目经理为一级注册建造师的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》中电子证书的有关使用要求，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 |  |  |  |  |  |
|  | 投标人拟派项目经理自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），至少具有1个单项合同金额不低于2000万元的消防工程施工业绩（须在业绩中担任项目经理或项目负责人）。须提供业绩合同及验收证明文件，业绩合同不能体现上述要求各要点的，另须提供其他有效证明材料，项目经理资格业绩与企业资格业绩不得重复使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 提供投标人为本项目拟派项目经理缴纳的的包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续6个月内不少于连续缴费3个月的社保缴费证明材料，（例：7月12日开标，则连续6个月是指7月、6月、5月、4月、3月、2月；连续3个月是指7月、6月、5月或6月、5月、4月或5月、4月、3月或4月、3月、2月，其他类推），社保缴费证明具体可通过下述形式之一： （1）社保局官方网站查询的个人缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）其他经评标委员会认可的证明材料。 （社保缴费证明指的是包含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可） |  |  |  |  |  |
| 联合体投标 | 不接受 |  |  |  |  |  |
| 获取招标文件相关事项 | 获取时限 | 自公告发布之日起至2024年9月11日17:00，投标人通过“优质采云采购平台”网上登录，自行在网上下载招标文件。 |  |  |  |  |
|  | 获取地点 | 投标人应当登录“优质采云采购平台”（网址： http://www.youzhicai.com/）下载。 |  |  |  |  |
| 投标文件递交截止时间 | 投标截止时间：2024年9月13日14时30分。 投标人应在截止时间前通过优质采云采购平台递交电子投标文件。已经购买了招标文件的潜在投标人拟放弃投标的，必须最迟在投标截止时间3日前向招标代理机构提交有效的书面放弃投标告知函，否则招标代理机构将该潜在投标人记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告。 |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交地点 | 加密电子投标文件在优质采云采购平台上传； 逾期递交或者未在规定平台上传电子投标文件，将予以拒收。 |  |  |  |  |  |
| 开标时间 | 同投标文件递交截止时间。 |  |  |  |  |  |
| 开标地点 | 同投标文件递交地点。 |  |  |  |  |  |
| 发布公告媒介 | 中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）； 优质采云采购平台 （www.youzhicai.com）； 优质采招标采购平台(www.yzczb.com)。 |  |  |  |  |  |
| 用户注册及电子文件的获取 | 1.潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询热线：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。 2.已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，招标采购文件费用采用银联线上支付，支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。 3.潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码，确认无误后支付费用，并通过优质采交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再进行费用支付。 4.已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。 5.本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。 6.电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址:http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。 |  |  |  |  |  |
| 联系方式： 招标人：安徽新集矿山建设工程有限公司; 招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司. 地 址：淮南市田家庵区龙湖南路新舜大厦; 地 址：合肥市包河区包河大道236号安徽省招标集团大厦8楼805室. 邮 编：230051. 联系人：石部长、王经理; 联 系 人：吴荣、吴思文（805室）. 联系方式：18305546752、13739255789; 电 话：0551-62220262、18205650415 应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）。. 传 真：0551-62220263. 电子邮件：1409495021@qq.com. 网 址：www.ah-inter.com. |

- 招标原则

第一条 拟定投标人原则

1.1 本招标工程面向的投标人是具有相应专业资质的企业。

1.2 有投标意向的具备相应专业资质的企业需具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务制度。

第二条 招标文件的澄清、修改原则

2.1 招标文件是招标人依据有关法律法规以及分包工程项目的特点和需要编制的，用以阐明工程发包范围、工作内容、标准和要求，技术规范、标准以及表格和补充条款、合同条款，招投标程序等项内容，是投标人编制投标文件的依据，投标人应认真审阅招标文件的内容来编织投标文件。如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

2.2  招标文件澄清与修改

2.2.1投标人取得招标文件、工程量清单、施工图纸和踏勘现场后，需对招标人提供的工程量清单依据施工图工程量进行及时核算，若发现工程量清单错项或漏项，也应及时核算，经招标人核实后予以调整。

2.2.2投标人针对招标文件（含工程量清单问题）提出问题的截止时间：投标截止时间5日前（工程量清单问题须提供书面计算书）。

2.2.3本项目为总价包干项目，投标人须充分查阅清单及图纸内容，无论投标人是否在规定的截止时间前对工程量清单提出疑问，合同价均不做调整，同时中标人必须保证按图纸内容施工并保证专项验收。投标人不得以此作为拒签合同或不履行合同的理由，否则若在签订合同前，招标人有权取消其中标资格，招标人有权不予退还其投标保证金；若在合同履行中，招标人有权终止合同，履约保证金不予退还。

2.2.4 所有问题的解答，将在 投标截止时间3 日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以问题解答通知为准。

2.2.5在投标截止日期3天前，招标人可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2.2.6投标人问题通过“优质采云采购平台”（网址： http://www.youzhicai.com/）会员系统一次性提出。

投标人未在规定时间对招标文件提出问题的，视为其对本文件无疑问。招标文件所有条款如有不一致的，但投标人未提出疑问的，中标后（包括合同履行阶段）发现的，以招标人（发包方）解释为准。问题解答及澄清修改内容由投标人自行在平台查阅，未及时查阅导致的后果有投标人自行承担。投标人在编制投标文件时须把修改通知进行全面考虑，因发布问题解答或澄清修改可能延长开标时间的，具体是否延长以招标人或代理机构发布的通知为准。

2.2.7 当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

第三条 评审与定标原则

3.1 本工程由招标人组建的评标委员会进行评审。

3.2 评审：若参与本次投标的投标人不足三家，则本项目按流标处理，若参与项目的投标人满足三家及以上，则由招标人组建的评标委员会按照招标文件约定的评审办法进行评审，超过最高限价的投标将被否决,招标人不保证最低投标为中标价。招标人无需对中标合理性向任何投标人作出解释。

注：本项目最高投标限价（控制价）为：人民币21134938.44元（含9%税）

3.3 定标：招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，或授权评标委员会直接确定中标人。

3.4 严禁投标人以任何形式围标、串标，如发现投标人有围标、串标行为，出现上述情形的，招标人有权不退还其投标保证金，永久清理出招标人合作供应商范围，并由投标人承担由此带来的所有责任。

第四条 禁止投标要求

4.1被行业监管部门或公共资源交易监管部门记不良行为记录，限制在淮南市或包含淮南市行政区域范围投标且处于有效期内；

4.2在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年到日，下同）在安徽省境内有重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

4.3被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

4.4进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.5在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

4.6在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

4.7在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

4.8被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”且未被移出；

4.9法律法规或招标文件规定的其他情形。

第五条 合同授予原则

5.1中标单位收到《中标通知书》后，应在 10 日内与招标人签订施工合同。投标人不按规定与招标人订立合同的，招标人将保留取消投标人被采纳资格和追究损失赔偿的权利。

5.2 全部投标文件资料作为合同签订的有关依据，与合同同样具有相应的法律效力。

- 发包范围、工作内容目标及要求

第六条 工程概况

6.1  工程名称：淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段消防工程

6.2  工程地点：该工程位于淮南市山南高新区智慧谷

6.3  建设单位：淮南市产业发展（集团）有限公司

6.4  施工总承包单位：安徽新集矿山建设工程有限公司

6.5  承包人承揽工程项目一览表（消防、通风与防排烟工程专项分包，具体详见招标文件及图纸等相关附件）

第七条  现场情况介绍

7.1  现场场地: 场地内部三通一平已经完成，具备施工条件。

7.2  现场临时设施：招标人不提供工程现场临时办公场所，用水、用电费用由投标人承担，水电费按结算价的1‰计取。

7.3  临时用电用水：招标人提供临时用电至二级配电箱，二级配电箱以后的所有照明、动力电缆、开关箱及相关配件材料等均由投标人负责。现场施工用水以及相关配件均含在专业分包范围。

第八条  发包范围、工作内容包括：

8.1  承包范围包括但不限于：图纸中所表述的消防、通风方面的施工（含人工、机械、材料、辅材、场内外运输等施工过程中所需要的一切）（所有穿墙洞口封堵），包验收，包资料。

8.2 其它工程承包范围包括但不限于：

8.2.1  文明施工：施工现场临时设施、安全文明施工所用人工、器具、辅材；施工过程中安全文明施工管理及卫生保洁，雨鞋、雨衣、手套、安全带、安全帽等劳保用品投入。为便于现场管理，安全帽需由招标人集中采购，投标人从招标人项目部领用，费用在分包结算中扣除。

8.2.2  管理费：包括现场管理人员的工资、三级箱、电缆、照明灯具等。

8.3  投标人负责专业分包范围内所有工程材料（包括需人工卸车的主材）的卸车、收发、保管，无条件的配合招标人及其他分包单位的施工。

8.4   除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。

第九条 管理目标与要求：

9.1 工程质量要求: 合格（招标人及监理现场初验达标后进行正式验收）。工程正式竣工验收合格之定义：“消防主管部门参加的各方竣工验收合格”仅代表工程符合了国家的最低质量要求，但并不代表工程质量已经实际达到双方约定的竣工质量要求。投标人已理解并接受“消防主管部门参加的各方竣工验收合格”只是达到双方约定的竣工要求中的一项必要条件，是投标人、招标人及监理单位开展100％细部检查、整改工作的开始，对于检查中发现的各项问题，投标人应采取措施积极整改。整改完成后，招标人组织业主、监理单位等进行验收合格并书面确认后，此时才作为正式竣工验收合格，此时间作为正式竣工时间。

9.1.1. 工程应达到设计图纸要求及约定质量标准。如图纸、招标人指令和国家及当地政府施工验收规范，标准之间有差异或不一致时，投标人应在取得招标人书面认可后实施。

9.1.2. 投标人必须按照国家规定的质量标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向招标人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因招标人原因造成延误工期,工期予以顺延。

9.1.3  在施工过程中投标人每完成一道隐蔽工程工序应由招标人和监理人员验收，若超过48小时（工作时间）验收人员不能到场验收即视为合格自行隐蔽，但招标人认为不合格要求检查，投标人必须配合，检查合格所造成的返工费用由招标人负责，检查不合格的，其返工费用由投标人负责。

9.1.4  在施工过程中由招标人、业主及监理发现工程质量问题，视情节轻重分别扣除投标方500～10000元违约金，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有违约金均在当月工程结算款中扣除。

9.2  工期要求：

9.2.1  本项目在实施过程中应甲方要求需分阶段进行施工时，投标单位应无条件遵守甲方约定的停开工时间。

9.2.2地下室部分、6#、11#楼消防工程工期为120日历天；其他单位工程根据建设项目实施进度另行确定（本次招标项目原则上累计工期不超过220日历天）。（前期预埋满足土建施工进度要求，预埋施工时间不计入总工期），具体开工时间以招标方出具的开工通知为准。因该项目工期较紧，投标方在技术条件允许情况下，应无条件满足招标方的赶工要求，并不得以此为由索要赶工费用。

9.2.3  投标方以招标方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划的实现。

9.2.4  对于以下原因造成推迟工期的，经招标人确认，工期相应顺延。

a. 因战争、动乱、自然灾害或非招标人、投标人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；

b. 投标人以书面形式提出申请，但仍未能从招标方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；

c. 招标人同意工期顺延的其他情况。

9.2.5  若投标人无故未按工期完工，延迟5日内（包含5日），每天扣除1000元违约金；延迟5日以上15日以下（包含15日），每天扣除2000元违约金；延长15日以上30日以下（包含30日），每天扣除5000元违约金；延长超过30日，每天扣除10000元违约金，直至全部扣除工程款。

9.3  安全生产要求：

9.3.1 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，必须做到无重伤以上事故,无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。

9.3.2 投标人应根据国家关于安全生产的有关规定和要求，严格执行《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及招标人的相关管理制度，建立健全《安全生产管理体系》和《安全生产责任制》。

9.3.3 特殊工种操作人员及各工种操作人员须经有关部门培训后，必须持证上岗。

9.3.4 施工现场内使用的各类安全防护用品、用具、设备必须具有有关管理部门颁发的生产许可证的生产厂家的符合有关标准化的合格产品；安装、使用临时用电线路和用电设施、设备的，必须符合有关技术规范和安全操作规程。

9.3.5 认真贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针。严格执行《中华人民共和国消防法》、《建设工程施工现场消防安全管理规定》和《消防安全操作规程》，建立防火、保卫制度，落实责任、规范施工，保证安全。

9.3.6 禁止在施工中违章指挥和违章作业。对可能影响人身安全的作业程序、作业条件、要提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告。

9.3.7 宿舍及生活区管理按照相关规范文件认真执行。

9.4 重大伤亡及其他安全事故处理

9.4.1 发生重大伤亡及其他安全事故，询、投标双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出文字及影像记录。

9.4.2 招标人有权对投标人的安全隐患提出整改意见；投标人未及时整改的，招标人有权自行或委托他人整改，发生的费用由投标人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由投标人承担主要责任，并承担所有95%的损失，招标人承担连带责任，并承担5%的损失。在招标人与投标人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。

9.5 其他要求

9.5.1  施工现场实行实名制管理，投标人所有工作人员进场前必须完成实名制认证，招标人项目部应向投标人完成实名认证的工作人员发放考勤卡，投标人工作人员通过人脸识别进入工程场地。月底考勤按照现场考勤系统记录为准，没有考勤记录，不得发放工资。投标人如有新增或离场工作人员，必须及时向招标人项目部分包管理员报告，完成实名认证系统的更新。投标人现场工作人员年龄不得超过60岁，且身体健康无疾病。

9.5.2  为便于现场管理，由招标人统一采购安全帽及反光背心，投标人从招标人项目部领用，费用在分包结算中扣除。安全帽颜色分类统一，并按照实名认证系统中投标人工作人员的编号在安全帽后侧集中喷绘同样编号，投标人按照现场工作人数领取并对应编号发放。本项目工地的安全帽作为现场管理的依据之一，要妥善保管，不得借给他人使用，否则，造成任何纠纷均由投标人负责承担和解决。

9.5.3  投标人应服从招标人项目经理部的安排、指挥、调配。投标人应按招标人的管理要求，配置项目现场管理人员，特殊工种作业人员应持证上岗，未经项目部同意不得中途更换现场管理人员。

9.5.4  投标人应保证按招标人审批的安全技术措施贯彻执行，且具有完成招标人工程工期、安全、质量、文明施工等计划的能力和措施办法，并且有足够的流动资金给予支持。

第十条 投标要求

总价形式（所有材料、专用设备、机械均由投标人提供），包括但不限于按照招标方提供的招标文件保质保量按招标人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料（不包含招标方提供的材料）、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是增值专用税，且在投标明细表中（附件二）明确税点。

第十一条 工程款支付与结算

11.1  按月支付，每月支付当月实际工程量的70%，单体竣工验收合格后（扣减清单未施工及违约金部分）付至工程款97%，余下3%作为工程质保金，二年后无质量问题返还质保金。投标方在领取工程款前，必须向招标方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。如采取分阶段施工，停工超过半年，单体竣工验收合格后（扣减清单未施工及违约金部分）付至工程款97%。

11.2分包单位有责任配合总包方在结算审计时与业主方的对审工作。

11.3工程结算要求：月进度以实际施工工程量按投标综合单价进行结算，中标方每月25日前应按招标方规定的月进度表格上报每月进度，经招标方审核确认。若所报工程量的质量达不到验收规范要求，招标方有权暂缓支付该部分工程款，待中标方整改达到验收规范要求并经验收合格后，在下一期进度款支付时一并支付。

11.4设计变更的项目、新增项目，按验收合格数量据实结算，有相同清单的价款按投标单价结算，有类似清单的价款参考投标单价结算，无相同清单时价款最终由双方协商确定，双方无法协商一致的，招标人有权另行委托其他单位负责该部分内容实施。

11.5 本项目为总价包干项目，除以下情形外，合同价款不予调整：

（1）工程变更引起的合同价款调整；

（2）项目施工范围发生改变（如部分内容取消实施等）。

第十二条  双方职责

12.1 招标方职责：

12.1.1 负责施工进度、工程质量、安全生产、劳务管理、文明施工、治安消防、材料领用、行政卫生等方面的监督与管理。

12.1.2 负责提供施工所需图纸（包括技术说明），技术、质量、安全交底、办理签证。

12.1.3  负责组织工程质量检查验收和竣工验收。

12.2  投标方职责：

12.2.1 投标方就分包工程与招标方共同对业主方承担连带责任。

12.2.2 投标方必须按照施工设计图所规定的规程要求，按规范标准严格操作程序。

12.2.3 按照招标方发出的指令组织施工生产，并做好施工原始记录的收集、整理工作。

12.2.4 投标方负责大中型机械设备和其他设施设备使用和维护。

12.2.5 投标方必须服从招标方的有关管理规定和要求，无条件执行相关规章制度。

12.2.6 按照有关规定和要求为现场施工人员办理各项手续，并购买意外伤害保险。

12.2.7 做好与本工程专业施工分包单位的协作配合，遇有矛盾时，服从招标方的统一协调和安排。

12.2.8 保持文明施工做到材料堆放整齐、垃圾及时清运。

12.2.9施工现场实行实名制管理，投标人所有工作人员进场前必须完成实名制认证，投标人工作人员通过人脸识别进入工程场地。投标人如有新增或离场工作人员，必须及时向招标人项目部劳务管理员报告，完成实名认证系统的更新。投标人现场工作人员年龄不得超过60岁，且身体健康无疾病（劳务公司出承诺，工人如因自身突发疾病产生的所有经济赔偿劳务公司承担95%，项目部只承担5%）。

12.2.10 本项目实行工人工资银行代发制度，每月按实名制考勤工人按工作天数代发工资，按已验收合格工程进度计划进行支付；招标人财务按照批准的工资表通过银行系统直接将工资发放至工人银行卡内。代发工人工资从最近一批工程劳务进度款全额扣除。

12.2.11  项目竣工移交前已完成工程的成品保护由投标人负责，投标人须确保最终移交工程满足招标人要求。

第十三条  质控品牌

本项目招标人为淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段项目的施工总承包单位，根据总承包项目招标要求及总承包项目响应情况，本次专业分包项目投标人须在提供的质控品牌表范围内选择品牌，否则将否决其投标。

| 项目质控材料品牌表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 材料品牌 |
| 1 | 电线、电缆 | 江苏远东、绿宝、上上电缆、宝胜电缆、新光神电缆等同档次品牌 |
| 2 | 室内电气插座、开关 | （飞雕、TCL、正泰、公牛）中档（雷士、松下、飞利浦）高档等同档次品牌 |
| 3 | 室内灯具 | （雷士、松下、飞利浦、三雄极光）高档（TCL、西顿、正泰）中档等同档次品牌 |
| 4 | PVC管材及管件、PVC阻燃电线管 | （瑞光、浙江中财）高档、（伟星、公元、联塑、日丰）中档等同档次品牌 |
| 5 | PPR管材及管件、PPR阀门 | 浙江中财（咖喱色）、伟星、联塑、日丰 （热水管：S3.2级；冷水管：S4级）等同档次品牌 |
| 6 | 铸铁管及管件 | 新光、泫氏、新兴铸管等同档次品牌 |
| 7 | 球墨铸铁管及管件 | 新兴铸管、山西骏通、圣戈班等同档次品牌 |
| 8 | 热浸镀锌管、涂塑钢管、衬塑复合管 | 金洲、友发、华岐等同档次品牌 |
| 9 | 镀锌、涂塑、衬塑复合管等管件 | 金洲、亿佰通、迈克等同档次品牌 |
| 10 | 无缝钢管 | 金洲、宝武钢铁、友发、华岐等同档次品牌 |
| 11 | 不锈钢管（卡压式） | 金威、永金、福兰特等同档次品牌 |
| 12 | 铸铁阀门 | （正丰、冠龙）普通、（标一、远大、埃美柯）中档等同档次品牌 |
| 13 | 铜阀门 | （埃美柯、杰克龙、盾安）中档等同档次品牌 |
| 14 | 不锈钢阀门 | （标一、远大、埃美柯）中档等同档次品牌 |
| 15 | 调节型阀门 | （霍尼韦尔、上海良工）高档（标一、远大、欧特莱）中档等同档次品牌 |
| 16 | 消防疏散灯具（智能照明） | （北京中科知创、台谊）普通、（依爱、安科瑞、敏华）中档等同档次品牌 |
| 17 | 消控控制设备 （火灾报警系统） | （海湾、北大青鸟消防、赋安）高档、（依爱、利达、松江飞繁）中档等同档次品牌 |
| 18 | 风口风阀 | （上虞风机、双阳、金盾）中档等同档次品牌 |
| 19 | 水泵 | 东方、连成、凯泉、广州白云等同档次品牌 |
| 20 | 配电箱元器件 | （PZ30系列终端组合式配电箱，符合GB7251.1-2013及JB/T7121等标准要求；元器件：施耐德、ABB、西门子任一系列产品）高档（江苏常熟、良信、正泰）中档等同档次品牌 |
| 21 | 五金配件 | 顶固、坚朗、国强、海福乐、皇冠等同档次品牌 |
| 22 | 保温岩棉、防火岩棉 | 正立、樱花、延炜、南京凯华、泰石、康美达 等同档次品牌 |
| 23 | 风机 | （双阳、上虞风机、金盾、亿利达）中档等同档次品牌 |
| 24 | 抗震支架 | （宝胜、慧鱼、喜利得）高档等同档次品牌 |
| 25 | B1级橡塑保温/铝箔玻璃棉保温 | （华美、金威）普通、（赢胜、凯门福乐斯、欧文斯科宁）高档等同档次品牌 |
| 26 | 低压配电柜、低压电缆分支箱 | 伊顿、库柏、万泰电气、德力西、正泰等同档次品牌 |

- 须知要求

第十四条  踏勘现场

14.1招标人有责任和义务向投标人提供与施工有关的所需资料和数据，投标人应认真阅读和分析招标人提供的有关资料。

14.2 投标人自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘的全部费用由投标人自己承担。投标人自行实施踏勘现场时，所发生的一切伤亡事故与招标人无关，招标人将不予任何补偿。

14.3 因投标人自己理解错误，而造成投标人不能在全面理解招标人意图时，所作出的错误结论，责任由投标人自己承担。

第十五条 投标要求

15.1 投标文件编制

15.1.1  投标文件组成详见投标文件格式。

15.1.2  投标文件要求：

（1）投标人应在投标截止时间前通过优质采云采购平台会员系统上传加密的电子投标文件；

（2）投标人无需递交非加密的电子投标文件及纸质投标文件。

（3）因招标人归档要求，投标人标后应免费提供满足招标人归档要求的纸质投标文件，否则招标代理机构有权将我方记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告。

（4）投标文件递交截止时间后，投标人可远程在线解密已递交的投标文件（默认为投标截止时间后30分钟内）。投标人未在招标文件规定的解密时间内完成解密操作或因投标人原因导致解密失败，均视为其放弃投标。

（5）使用优质采云采购平台提供的电子标书制作工具软件（网址：http://www.youzhicai.com/）制作生成加密版投标文件（加密的电子投标文件需使用数字证书进行加密，数字证书办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》www.youzhicai.com/helper/canote.html）。

15.1.3  全套投标文件应无涂改和行间插字（除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的错误且必须修改的，修改处必须由投标文件签署人加盖印鉴）。

15.1.4  投标人应当使用招标文件中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

15.2 投标文件的修改与撤回

15.2.1  投标人在递交投标文件之后，在规定的投标截止日期之前，可以以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件。在投标截止日期以后，不得更改投标文件。

15.2.2  在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

15.2.3  投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金不予退还。

15.3投标文件递交与接收

投标人须按照招标文件中规定的递交投标文件截止日期之前，将投标文件递交到指定平台。

15.4投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

15.4.1逾期递交的或者未递交至指定平台的；

15.4.2未按招标文件要求编制、签署、加密与递交的；

15.4.3其他不具备受理的投标文件。

15.4.4本项目投标有效期为自投标截止之日（开标时间）起120天。

第十六条 投标费用

16.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其参与该投标活动所需一切费用，招标人及代理机构对投标人不予任何补偿。

16.2 本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付，代理服务费参照计价格[2002]1980号文件规定标准的90%计算，本项目评审费由中标人承担，评审费不提供发票或任何形式的收据。

第十七条 投标保证与履约保证金：

17.1  本工程投标保证金以转账或电汇形式从投标人账户汇出，并于投标截止时间前到账。

投标保证金的金额：人民币贰拾万元；

接受投标保证金的账户信息：

招标编号：JG2024-06-1676

户　　名：安徽省招标集团股份有限公司

开户银行：平安银行合肥分行

账　　号：30203448051047

或

招标编号：JG2024-06-1676

户　　名：安徽省招标集团股份有限公司

开户银行：建行合肥市濉溪路支行

账　　号：6232811630000644340

上述账号为虚拟账号，投标人必须按上述账号准确无误的递交投标保证金；交付方式仅限于银行电汇、网银转账（不包括转账支票、现金缴存）。

17.2  投标保证金的退还：招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

17.3  履约保证金为中标价款的10%，被采纳人应于签订合同之前向招标人通过银行转账方式缴纳。履约保证金于项目竣工验收合格后30天内无息退还。

第十八条投标截止时间

18.1 本项目投标截止时间详见招标公告。

第十九条 招标文件的解释

本文件的最终解释权归招标人及招标代理机构所有。

- 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 如允许联合体，须提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 未出现异常情形 | （1）不同投标人未出现使用相同的投标文件制作机器识别码进行投标的情形； （2）不同投标人未出现使用相同加密锁号的造价软件进行投标的情形。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 详见招标公告，投标文件中须提供满足要求的证明材料复印件或者扫描件。 |
|  |  | 安全生产许可证 |  |
|  |  | 资质证书 |  |
|  |  | 企业业绩 |  |
|  |  | 项目经理业绩 |  |
|  |  | 项目经理资格要求 |  |
|  |  | 其他要求 | 1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 2、投标人应按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正。 3、投标文件中不得存在招标人不能接受的其它实质性条件（包括但不限于质控品牌要求等）。 4、不得存在串通投标或弄虚作假行为。 5、不得存在法律、法规、招标文件规定的其它情形。 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在招标文件规定的禁止投标的情形，提供书面承诺。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 工期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合招标文件规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 技术标： 30 分 商务标： 70 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价计算方法： a.纳入评标基准价要求： （a）通过资格评审的投标文件的评标价； （b）评标价降幅≥8%；[评标价降幅=（1-评标价/最高投标限价）*100%] b.异常低价规定指标:评标价降幅＞10%（超过异常低价指标的评标价需出具有效的成本降低措施，否则评标委员会将否决其投标） c.确定评标基准价 评标基准价=所有满足纳入评标基准价要求的投标报价的算术平均值 备注： 1）投标报价金额统一单位以元计，计算数字小数点后保留2位，且满足四舍五入法则。 2）评标基准价一旦确定即为最终的评标基准价，不因任何情况而调整。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率P=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价 注：偏差率计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，即为*.**%。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 技术标评分标准 | 施工组织设计评分（12分） | 施工方案与技术措施： 主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。由评标委员会进行横向比较，综合评分：0分≤一般＜0.7分，0.7分≤良好＜1.4分，1.4分≤优秀≤2分。 |
|  |  |  | 工程施工的重点和难点及保证措施： 针对项目特点提供工程施工的重点和难点及保证措施详尽、可操作性强，安排合理。由评标委员会进行横向比较，综合评分：0分≤一般＜0.7分，0.7分≤良好＜1.4分，1.4分≤优秀≤2分。 |
|  |  |  | 施工总进度网络计划及工期保证措施： 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。由评标委员会进行横向比较，综合评分：0分≤一般＜0.7分，0.7分≤良好＜1.4分，1.4分≤优秀≤2分。 |
|  |  |  | 安全文明施工保证措施和各种保证体系： 针对本工程项目特点，应有现场安全文明施工计划，环境保护措施。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。施工组织体系、质量体系、技术体系和安全体系完整且科学，能满足施工需要。由评标委员会进行横向比较，综合评分：0分≤一般＜0.7分，0.7分≤良好＜1.4分，1.4分≤优秀≤2分。 |
|  |  |  | 本地化服务方案及应急措施预案： 提供完整的本地化服务方案，应急体系组织机构人员配备合理，职责明确，维修保障服务响应时间不超过1小时。评标委员会根据服务方案、应急预案内容及维修保障响应情况进行综合评分。 0分≤一般＜0.7分，0.7分≤良好＜1.4分，1.4分≤优秀≤2分。 |
|  |  |  | 主要物资、施工机具、设备、劳动力计划： 投入的施工物资、机械、设备、机具、有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。由评标委员会进行横向比较，综合评分：0分≤一般＜0.7分，0.7分≤良好＜1.4分，1.4分≤优秀≤2分。 |
|  |  | 奖项荣誉（2分） | 投标人2019年1月1日至今（以颁奖文件发布时间为准），每获得1个省级优质工程奖（如“黄山杯”或外省或直辖市等同于“黄山杯”奖项）得0.5分，每获得1个国家级优质工程奖（中国建设工程鲁班奖或国家优质工程金质奖或国家优质工程奖或中国土木工程詹天佑奖）的得1分。本项满分2分。 备注: (1)提供合同，提供颁奖单位的颁奖文件(颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状)或颁奖单位官网文件的截图; (2)国内依法登记注册”以中国社会组织网或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台(试运行)”查询结果为准。投标文件中须提供该协会在中国社会组织网或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台(试运行)”查询结果截图。 (3)民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台(试运行)”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效”。 |
|  |  | 投标人业绩（2分） | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），每具有1个单项合同金额不低于3000万元的消防工程施工业绩的得2分，本项满分2分。 注：业绩须提供合同协议书和验收报告扫描件，并加盖投标人的公章，投标人提供的业绩合同须体现相应评审因素（如合同签订时间，合同金额等），否则须另附甲方盖章的证明材料，未按上述要求提供的不予计分。（投标人资格业绩及项目经理资格业绩不予计分） |
|  |  | 项目经理业绩（4分） | 投标人拟派项目经理自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），每具有1个单项合同金额不低于3000万元的消防工程施工业绩（须在业绩中担任项目经理或项目负责人）的得2分，本项满分4分。（要求与投标人项目经理资格业绩及企业业绩不重复） 注： 项目经理业绩须提供合同协议书和验收报告扫描件，并加盖投标人的公章，投标人提供的业绩合同须体现相应评审因素（如合同签订时间，合同金额，项目经理姓名等），否则须另附甲方盖章的证明材料，未按上述要求提供的不予计分。 |
|  |  | 项目技术负责人（3分） | 技术负责人：具备高级工程师职称的得1分；具备机电工程专业一级注册建造师资格得1分,具备一级注册消防工程师资格得1分。本项满分3分。注：须提供相关证书扫描件；需提供包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续6个月内不少于连续缴费3个月的社保缴费证明材料。 |
|  |  | 团队人员配备 （7分） | 1、项目组成人员（不含项目经理及技术负责人）中每有1人具备注册安全工程师得2分，本项满分4分； 2、项目组成人员（不含项目经理及技术负责人）中每有1人具备注册公用设备工程师得1分，本项满分2分； 3、施工现场至少配备1名取得政府主管部门（住建部门）颁发的安全生产考核合格证书（C证）的专职安全生产管理人员，满足要求得0.5分，本项满分1分。 注：须提供相关证书扫描件；管理机构人员的工作单位必须为本投标单位，需提供包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续6个月内不少于连续缴费3个月的社保缴费证明材料。 |
| 2.2.4 (2) | 商务标评分标准 | 投标报价得分（70分） | 若投标人的评标价＞评标基准价，则投标报价得分＝70－偏差率*100*1； 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝70＋偏差率*100*0.3。 报价得分最低得0分，不得为负分。 |

注：

1、投标人获奖奖项，属于省级及以上奖项的，颁发单位应为各级行政主管部门及其授权的机构或各级行业协会（其中行业协会应为经民政部门批准注册的行业协会），地市级奖项应为地市级行政主管部门颁发的，否则一律不予认可，按无效处理。

2、与黄山杯等级相同的奖项是指各省、直辖市、自治区所评的建设工程省级最高荣誉奖项，如北京市长城杯、上海市白玉兰杯、天津市海河杯、重庆市巴渝杯、浙江省钱江杯、江苏省扬子杯、山东省泰山杯、广东省金匠奖、山西省汾水杯、陕西省长安杯、湖北省楚天杯、湖南省芙蓉杯、福建省闽江杯、河南省中州杯、江西省杜鹃花杯、四川省天府杯、海南省绿岛杯、贵州省黄果树杯、辽宁省世纪杯、吉林省长白山杯、黑龙江省龙江杯、青海省江河源杯、西藏雪莲杯、内蒙古草原杯、新疆天山杯、宁夏西夏杯、云南省优质工程一等奖、广西优质工程奖（或真武阁杯）等。如奖项名称有变化以最新名称为准。

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以技术标评分得分高的优先；技术标评分得分也相等的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，再由评标委员会确定排序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务标评分标准：见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

（1）若依据投标人所报“不含税总价”*（1+税率）计算的结果与“投标报价（含税价）”不一致的，以“不含税总价”*（1+税率）计算的结果为准 ；

（2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（4）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（5）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

- 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分 B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 当最终进入商务标评审或进入商务标评审且评审合格的投标人家数不足3家时，由评标委员会对其投标是否具有竞争性进行判定，判定“具有竞争性”则继续评审并推荐中标候选人，判定“不具有竞争性”，评标委员会可以否决全部投标。

3.4.4 评标过程中如遇特殊情况，由评标委员会按照少数服从多数原则确定。

- 投标文件格式

投标文件封面

投标文件封面如下：

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

投标人：

年    月    日

- 目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、其他材料

一、投标函

致：                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了      （项目编号）       （项目名称） / 标段施工招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）         元（￥     ）的投标总报价（含税价，税率为 9  %），施工工期：     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》         标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派      为本工程项目经理，其项目经理资质为     （专业） 	   级建造师。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺响应招标文件约定条款，中标后按照发包人要求签订合同，合同内容不得违背招标文件要求。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件约定的禁止投标的情形。我方承诺如果存在弄虚作假行为，将放弃退还投标保证金。

7. 我方承诺：（1）我方已对招标人提供的图纸及图纸所对应的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不以招标图纸与对应招标工程量之间的差异为由要求调整合同价格。

（2）我方承诺严格按照投标时所报的品牌、规格、型号、技术参数进行产品采购，并在供货前提供相关原厂证明材料（设备原厂授权、原厂质保承诺等），无论何种原因导致所投品牌设备（材料）无法满足招标人（甲方要求），中标人（乙方）应无条件更换，直至满足招标人（甲方）要求为止。相关费用与投标时此项报价不一致的，费用增加的部分由中标人（乙方）自行承担，费用减少的，从合同额中直接扣除。

8．作为法定代表人（或授权代表），清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

8.1 我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

8.2 我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

8.3 我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

9.我单位承诺在施工工期内完成所有工程量，并达到竣工验收条件，否则招标人将按照工期延误的处罚额度对我单位进行处罚。

10．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

| 法人代表身份证正面 | 法人代表身份证背面 |
| --- | --- |

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

| 法人代表身份证正面 | 法人代表身份证背面 |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证背面 |

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

年       月       日

- 三、联合体协议书

（非联合体投标或不接受联合体投标的不提供）

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）      标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

……

年       月       日

- 四、投标保证金

附清晰的：

1、投标保证金汇款或转账底单

- 五、已标价工程量清单

- 六、施工组织设计

6.1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

6.2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

- 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

- 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 七、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

- 八、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其合格有效的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

- 近年财务状况表（如有要求）

- 成立年限小于规定年限的，应提供成立以来的财务状况。

- （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- （四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- （五）近年发生的诉讼及仲裁情况（如有要求）

近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。(如果没有此情况，可承诺说明，格式自拟)

- （六）甲控乙购材料一览表品牌响应表（如有）

- （七）社保证明材料

- （八）其他资格审查资料

- 九、其他材料

9.1质控品牌响应情况

| 序号 | 材料名称 | 质控材料品牌 | 响应品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线、电缆 | 江苏远东、绿宝、上上电缆、宝胜电缆、新光神电缆等同档次品牌 |  |
| 2 | 室内电气插座、开关 | （飞雕、TCL、正泰、公牛）中档（雷士、松下、飞利浦）高档等同档次品牌 |  |
| 3 | 室内灯具 | （雷士、松下、飞利浦、三雄极光）高档（TCL、西顿、正泰）中档等同档次品牌 |  |
| 4 | PVC管材及管件、PVC阻燃电线管 | （瑞光、浙江中财）高档、（伟星、公元、联塑、日丰）中档等同档次品牌 |  |
| 5 | PPR管材及管件、PPR阀门 | 浙江中财（咖喱色）、伟星、联塑、日丰 （热水管：S3.2级；冷水管：S4级）等同档次品牌 |  |
| 6 | 铸铁管及管件 | 新光、泫氏、新兴铸管等同档次品牌 |  |
| 7 | 球墨铸铁管及管件 | 新兴铸管、山西骏通、圣戈班等同档次品牌 |  |
| 8 | 热浸镀锌管、涂塑钢管、衬塑复合管 | 金洲、友发、华岐等同档次品牌 |  |
| 9 | 镀锌、涂塑、衬塑复合管等管件 | 金洲、亿佰通、迈克等同档次品牌 |  |
| 10 | 无缝钢管 | 金洲、宝武钢铁、友发、华岐等同档次品牌 |  |
| 11 | 不锈钢管（卡压式） | 金威、永金、福兰特等同档次品牌 |  |
| 12 | 铸铁阀门 | （正丰、冠龙）普通、（标一、远大、埃美柯）中档等同档次品牌 |  |
| 13 | 铜阀门 | （埃美柯、杰克龙、盾安）中档等同档次品牌 |  |
| 14 | 不锈钢阀门 | （标一、远大、埃美柯）中档等同档次品牌 |  |
| 15 | 调节型阀门 | （霍尼韦尔、上海良工）高档（标一、远大、欧特莱）中档等同档次品牌 |  |
| 16 | 消防疏散灯具（智能照明） | （北京中科知创、台谊）普通、（依爱、安科瑞、敏华）中档等同档次品牌 |  |
| 17 | 消控控制设备 （火灾报警系统） | （海湾、北大青鸟消防、赋安）高档、（依爱、利达、松江飞繁）中档等同档次品牌 |  |
| 18 | 风口风阀 | （上虞风机、双阳、金盾）中档等同档次品牌 |  |
| 19 | 水泵 | 东方、连成、凯泉、广州白云等同档次品牌 |  |
| 20 | 配电箱元器件 | （PZ30系列终端组合式配电箱，符合GB7251.1-2013及JB/T7121等标准要求；元器件：施耐德、ABB、西门子任一系列产品）高档（江苏常熟、良信、正泰）中档等同档次品牌 |  |
| 21 | 五金配件 | 顶固、坚朗、国强、海福乐、皇冠等同档次品牌 |  |
| 22 | 保温岩棉、防火岩棉 | 正立、樱花、延炜、南京凯华、泰石、康美达 等同档次品牌 |  |
| 23 | 风机 | （双阳、上虞风机、金盾、亿利达）中档等同档次品牌 |  |
| 24 | 抗震支架 | （宝胜、慧鱼、喜利得）高档等同档次品牌 |  |
| 25 | B1级橡塑保温/铝箔玻璃棉保温 | （华美、金威）普通、（赢胜、凯门福乐斯、欧文斯科宁）高档等同档次品牌 |  |
| 26 | 低压配电柜、低压电缆分支箱 | 伊顿、库柏、万泰电气、德力西、正泰等同档次品牌 |  |

9.2其他招标文件要求提供或投标人认为需要提供的材料